Мониторинг выполнения муниципальной целевой программы «Экология и чистая вода в Амосовском сельсовете Медвенского района Курской области на 2013-2015 годы»

за 2013 год.

Мероприятия программы исполнение

|  |  |
| --- | --- |
| Ремонт водопроводной сети в д. М.-Владимировка Амосовского сельсовета Медвенского района Курской области | нет |

Степень выполнения мероприятий Программы

Мф х 100%

Ми = -----------------,

Мп

где:

Ми - степень выполнения мероприятий Программы;

Мф - количество мероприятий Программы, фактически реализованных за отчетный период;

Мп - количество мероприятий Программы, запланированных на отчетный период.

0 х 100%

Ми = ----------------- = 0 %

1

На основе проведенной оценки эффективности реализации Программы могут быть сделаны следующие выводы:

эффективность реализации Программы снизилась.

Заместитель главы Администрации

Амосовского сельсовета С.Н. Харитонова