Мониторинг выполнения муниципальной целевой программы «Об утверждении муниципальной целевой программы «Информатизация Амосовского сельсовета Медвенского района Курской области на 2013 - 2015 годы»

за 2013 год.

Мероприятия программы исполнение

|  |  |
| --- | --- |
| Приобретение вычислительной техники |  |
| Построение сетей передачи данных | Подключение администрации к ЕИКС |
| Программно-техническое обеспечение:  Доукомплектования сотрудников Администрации Медвенского района компьютерами;  Укомплектование АРМ в Администрации Амосовского сельсовета Медвенского района источниками бесперебойного питания;  модернизации парка вычислительной и организационной техники,  Разработка и проведение мероприятий по обеспечению открытости деятельности Администрации Амосовского сельсовета  Развитие веб-сайта (портала) Администрации Амосовского сельсовета  Организация антивирусной защиты информации | Развитие веб-сайта (портала) Администрации Амосовского сельсовета Медвенского района.  Организация антивирусной защиты информации |
| Повышение уровня компьютерной грамотности:  Организация мероприятий по повышению компьютерной грамотности служащих Администрации Амосовского сельсовета |  |

Степень выполнения мероприятий Программы

Мф х 100%

Ми = -----------------,

Мп

где:

Ми - степень выполнения мероприятий Программы;

Мф - количество мероприятий Программы, фактически реализованных за отчетный период;

Мп - количество мероприятий Программы, запланированных на отчетный период.

3 х 100%

Ми = ----------------- = 33,3

9

Мониторинг выполнения муниципальной целевой программы

Фф х 100%

Фи = ---------------,

Фп

где:

Фи - оценка уровня финансирования мероприятий;

Фф - фактический уровень финансирования мероприятий;

Фп - объем финансирования мероприятия, предусматриваемый Программой.

18,6 х 100%

Фи = -------------- = 83,5%

22. 250

На основе проведенной оценки эффективности реализации Программы могут быть сделаны следующие выводы:

эффективность реализации Программы находится на прежнем уровне.

Заместитель главы Администрации

Амосовского сельсовета С.Н. Харитонова