Мониторинг выполнения муниципальной целевой программы «Социальное

развитие села на 2013-2015 годы»

за 2013 год.

Мероприятия программы исполнение

|  |  |
| --- | --- |
| Замена водопровода  с.Петропавловка  д. Амосовка | нет |
| Капитальный ремонт водонапорной башни с.Петропавловка | нет |
| Изготовление проектно-  сметной документации на:  Замену водопровода  (с.Петропавловка)  Замену водопровода  (д. Амосовка) | нет |
| Изготовление проектно- сметной документации на капитальный ремонт кровли Амосовского Дома культуры | нет |

Степень выполнения мероприятий Программы

Мф х 100%

Ми = -----------------,

Мп

где:

Ми - степень выполнения мероприятий Программы;

Мф - количество мероприятий Программы, фактически реализованных за отчетный период;

Мп - количество мероприятий Программы, запланированных на отчетный период.

0 х 100%

Ми = ----------------- = 0 %

4

На основе проведенной оценки эффективности реализации Программы могут быть сделаны следующие выводы:

эффективность реализации Программы находится на прежнем уровне.

Заместитель главы Администрации

Амосовского сельсовета С.Н. Харитонова