РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ МЕДВЕНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ АМОСОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.02.2017 года                                    № 36-па

Об утверждении отчетов о реализации муниципальных программ Амосовского сельсовета Медвенского района Курской области по результатам 2016 года

В соответствии с постановлением Администрации Амосовского сельсовета Медвенского района от 18.09.2012 г. № 75 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Амосовского сельсовета Медвенского района Курской области» (в ред. от 24.12.2013 г №124-па), Администрация Амосовского сельсовета Медвенского района Курской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчеты по муниципальным программам Амосовского сельсовета Медвенского района по результатам 2016 года согласно приложениям к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Амосовский сельсовет» Медвенского района и в сети «Интернет».

Глава Амосовского сельсовета                                                            Т.В.Иванова

Приложение № 1

к постановлению Администрации Амосовского сельсовета

от 28.02.2017 г. № 36.-па

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Культура» на 2015-2017 годы

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Амосовского сельсовета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма «Развитие клубного досуга» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  | 1651,8 | 1651,8 |  |
| 1.1.1 | Содержание и обеспечение деятельности культурно - досуговых учреждений | Администрация Амосовского сельсовета | Высокий уровень качества и доступности культурно-досуговых услуг |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями | Администрация Амосовского сельсовета |  |  |  | 646,3 | 646,3 |  |
| 1.1.3 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | Администрация Амосовского сельсовета |  |  |  | 924,8 | 924,8 | 924,8 |
| 1.1.4 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | Администрация Амосовского сельсовета |  |  |  | 80,7 | 80,7 |  |
| 1.1.5. | Обеспечение реализации муниципальной программ | Администрация Амосовского сельсовета |  | 01.01.2016 | 31.12.2016. |  |  |  |
| 1.1.6. | Контрольное событие программы |  |  | X | 01.01.2017г. | X | X | X |

Приложение № 2

к постановлению Администрации Амосовского сельсовета

от 28.02.2017 г. № 36.-па

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Повышение эффективности работы с молодёжью в Амосовском сельсовете Медвенского района Курской области на 2015-2017 годы»

| № п./п. | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Амосовского сельсовета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма «Повышение эффективности реализации молодежной политики» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  | 2,0 | 2,0 |  |
| 1.1.1 | Мероприятия по созданию условий для поддержки талантливой молодежи, вовлечение молодежи в активную общественную деятельность, гражданско-патриатическое воспитание молодежи | Администрация Амосовского сельсовета | Повышение эффективности системы по формированию духовных и гражданских ценностей, обеспечивающих социальную активность, самоопределение и полноценную самореализацию молодежи |  |  | 2,0 | 2,0 |  |
| 1.1.2. | Обеспечение реализации муниципальной программ | Администрация Амосовского сельсовета |  | 01.01.2016 | 31.12.2016. |  |  |  |
| 1.1.3 | Контрольное событие программы |  |  | X | 01.01.2017г. | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Амосовском сельсовете Медвенского района Курской области на 2016-2017 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  | 17,2 | 17,2 |  |
| 2.1.1 | Физическое воспитание, вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом, обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий» | Администрация Амосовского сельсовета | Увеличение участия молодежи в политической, культурной, социальной жизнедеятельности поселения. |  |  | 17,2 | 17,2 |  |
| 2.1.2. | Обеспечение реализации муниципальной программ | Администрация Амосовского сельсовета |  | 01.01.2016 | 31.12.2016. |  |  |  |
| 2.1.3 | Контрольное событие программы |  |  | X | 01.01.2017г. | X | X | X |

Приложение № 3

к постановлению Администрации Амосовского сельсовета

от 28.02.2017 г. № 36.-па

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан на 2015-2017 годы

| № п./п. | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Амосовского сельсовета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  | 252,7,0 | 252,7,0 |  |
| 1.1.1 | Выплата пенсий за выслугу лет и доплат к пенсиям муниципальных служащих | Администрация Амосовского сельсовета |  |  |  | 252,7,0 | 252,7,0 |  |
| 1.1.2. | Обеспечение реализации муниципальной программ | Администрация Амосовского сельсовета |  | 01.01.2016 | 31.12.2016. |  |  |  |
| 1.1.3 | Контрольное событие программы |  |  | X | 01.01.2017г. | X | X | X |

Приложение № 4

к постановлению Администрации Амосовского сельсовета

от 28.02.2017 г. № 36.-па

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Амосовского сельсовета Медвенского района Курской области на 2016-2018 годы»

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Амосовского сельсовета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма «Проведение муниципальной политики в области имущественных и земельных отношений» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  | 29,9 | 29,9 |  |
| 1.1.1 | Обеспечение эффективного управления муниципальной собственностью | Администрация Амосовского сельсовета | Получение свидетельств о государственной регистрации права собственности на объекты недвижимого имущества, уплата налога на имущество организаций и земельного налога; уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |  |  | 29,9 | 29,9 |  |
| 1.1.2. | Обеспечение реализации муниципальной программ | Администрация Амосовского сельсовета |  | 01.01.2016 | 31.12.2016. |  |  |  |
| 1.1.3 | Контрольное событие программы |  |  | X | 01.01.2017г. | X | X | X |

Приложение № 5

к постановлению Администрации Амосовского сельсовета

от 28.02.2017 г. № 36.-па

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Амосовском сельсовете Медвенского района Курской области на 2016-2018 годы»

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Амосовского сельсовета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  | 3,6 | 3,6 |  |
| 1.1.1 | Повышение квалификации муниципальных служащих | Администрация Амосовского сельсовета | Повышение качества муниципального управления и эффективность деятельности органов местного самоуправления |  |  | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 1.1.2 | Обеспечение реализации муниципальной программ | Администрация Амосовского сельсовета |  | 01.01.2016 | 31.12.2016. |  |  |  |
| 1.1.3 | Контрольное событие программы |  |  | X | 01.01.2017г. | X | X | X |

Приложение № 6

к постановлению Администрации Амосовского сельсовета

от 28.02.2017 г. № 36.-па

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в «МО» и безопасности дорожного движения»

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Амосовского сельсовета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  | 50,0 | 50,0 |  |
| 1.1.1 | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог | Администрация Амосовского сельсовета | Выполнение ремонта автомобильных дорог |  |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 1.1.2 | Обеспечение реализации муниципальной программ | Администрация Амосовского сельсовета |  | 01.01.2016 | 31.12.2016. |  |  |  |
| 1.1.3 | Контрольное событие программы |  |  | X | 01.01.2017г. | X | X | X |

Приложение № 7

к постановлению Администрации Амосовского сельсовета

от 28.02.2017 г. № 36.-па

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды МО «Амосовский сельсовет» Медвенского района Курской области в 2016 году»

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Амосовского сельсовета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма «Экология и чистая вода МО «Амосовский сельсовет» Медвенского района Курской области в 2016 году» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  | 446,9 | 446,9 |  |
| 1.1.1 | Проведение текущего ремонта объектов водоснабжения | Администрация Амосовского сельсовета | Выполнение ремонта объектов водоснабжения |  |  | 446,9 | 446,9 | 446,9 |
| 1.1.2 | Обеспечение реализации муниципальной программ | Администрация Амосовского сельсовета |  | 01.01.2016 | 31.12.2016. |  |  |  |
| 1.1.3 | Контрольное событие программы |  |  | X | 01.01.2017г. | X | X | X |

Приложение № 8

к постановлению Администрации Амосовского сельсовета

от 28.02.2017 г. № 36.-па

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Информатизация Амосовского сельсовета Медвенского района Курской области на 2016-2018 годы»

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Амосовского сельсовета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма «Информатизация Амосовского сельсовета Медвенского района Курской области на 2016-2018 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  | 33,9 | 33,9 |  |
| 1.1.1 | Развитие веб-сайта (портала) Администрации Амосовского сельсовета Медвенского района, оплата услуг по содержанию картриджа (заправка и ремонт), приобретение и обновление справочных баз данных | Администрация Амосовского сельсовета | Регулярное обновление и дополнение портала, содержание картриджа (заправка и ремонт), приобретение и обновление справочных баз данных |  |  | 33,9 | 33,9 | 33,9 |
| 1.1.2 | Обеспечение реализации муниципальной программ | Администрация Амосовского сельсовета |  | 01.01.2016 | 31.12.2016. |  |  |  |
| 1.1.3 | Контрольное событие программы |  |  | X | 01.01.2017г. | X | X | X |

Приложение № 9

к постановлению Администрации Амосовского сельсовета

от 28.02.2017 г. № 36.-па

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Защита населения и территории, обеспечение пожарной безопасности муниципального образования «Амосовский сельсовет» Медвенского района Курской области

на 2016-2018 годы»

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Амосовского сельсовета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма «Информатизация Амосовского сельсовета Медвенского района Курской области на 2016-2018 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  | 0,8 | 0,8 |  |
| 1.1.1 | Основные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на территории сельсовета | Администрация Амосовского сельсовета | Оснащение средствами пожаротушения |  |  | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 1.1.2 | Обеспечение реализации муниципальной программ | Администрация Амосовского сельсовета |  | 01.01.2016 | 31.12.2016. |  |  |  |
| 1.1.3 | Контрольное событие программы |  |  | X | 01.01.2017г. | X | X | X |