**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ МЕДВЕНСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ АМОСОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 25.02.2020 года № 32-па

**Об утверждении отчета о ходе реализации муниципальной программы «Комплексная программа благоустройства территории Амосовского сельсовета Медвенского района на 2019 - 2021 годы» за 2019 год**

В соответствии с Уставом муниципального образования «Амосовский сельсовет» Медвенского района Курской области, постановлением Администрации Амосовского сельсовета Медвенского района от 06.11.2018 № 95-па «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Амосовского сельсовета», Администрация Амосовского сельсовета Медвенского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы «Комплексная программа благоустройства территории Амосовского сельсовета Медвенского района на 2019 - 2021 годы» за 2019 год, утвержденной постановлением Администрации Амосовского сельсовета Медвенского района от 05.12.2018 № 111-па (в ред. от 05.12.2019 № 104-па).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Амосовский сельсовет» Медвенского района Курской области в сети «Интернет».

Глава Амосовского сельсовета

Медвенского района Т.В. Иванова

# Утвержден

# постановлением Администрации

# Амосовского сельсовета

# Медвенского района

# от 25.02.2020 года № 32-па

**Годовой отчет о выполнении программы**

**«Комплексная программа благоустройства территории Амосовского сельсовета Медвенского района на 2019 - 2021 годы» за 2019 год**

**1.Основные результаты, достигнутые в отчетном году**

В рамках реализации муниципальной программы «Комплексная программа благоустройства территории Амосовского сельсовета Медвенского района на 2019 - 2021 годы» в 2019 году достигнуты следующие результаты:

**Подпрограмма 1 «Организация и содержание прочих объектов благоустройства»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки** | **Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы(%)** |
| санитарная очистка территории, ликвидация несанкционированных свалок | 100 |
| скашивание травы в летний период вдоль дорог населенных пунктов | 100 |
| удаление сухостойных, больных и аварийных деревьев | 100 |
| уборка и благоустройство территории вокруг памятников, проведение текущего ремонта памятников, расположенных на территории Амосовского сельсовета | 100 |
| благоустройство дорог | 100 |
| благоустройство кладбищ | 100 |

**Подпрограмма 2 «Организация и содержание уличного освещения»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки** | **Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (%)** |
| текущий ремонт и содержание сетей уличного освещения | 80 |
| электроэнергия для нужд уличного освещения | 100 |

**2.Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.**

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования «Амосовский сельсовет» Медвенского района Курской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных решением Собрания депутатов от 20 декабря 2018 года № 19/114 «О бюджете муниципального образования «Амосовский сельсовет» Медвенского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции 01.02.2019 № 21/122; от 01.03.2019 № 22/124; от 19.03.2019 № 23/128; от 30.04.2019 № 24/133; от 23.05.2019 № 25/141; от 01.07.2019 № 26/148; от 01.08.2019 № 27/153; от 22.08.2019 № 28/154; от 24.09.2019 № 29/157; от 01.11.2019 № 30/167; от 30.12.2019 № 33/194).

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Комплексная программа благоустройства территории Амосовского сельсовета Медвенского района на 2019 - 2021 годы»в 2019 году предусмотрено 68 265 рублей из бюджета муниципального образования.

Кассовые расходы составили 148 970 рублей, что составляет 218 процентов освоения средств.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

**Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования**

Таблица № 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2019 год  (рублей) | Кассовый расход  (рублей) | Процент  исполнения (гр. 3 / гр. 2 х 100) |
| Средства местного бюджета | 68 265 | 148 970 | 218 |

**3. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу**

В течение финансового года в муниципальную программу вносились изменения: постановлением Администрации Амосовского сельсовета Медвенского района от 05.12.2019 № 104-па.

**4.Оценка основных целевых индикаторов программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась по следующим направлениям:

1.Степень достижения за отчетный период запланированных значений целевых показателей программы

2.Уровень финансирования за отчетный период мероприятий Программы от запланированных объемов.

3.Степень выполнения мероприятий Программы.

4. Оценка эффективности Программы в целом.

Оценка основных целевых индикаторов программы приведены в таблице № 2.

**Оценка основных целевых индикаторов программы**

Таблица № 2

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование целевого индикатора** | **оценка** |
| Степень достижения за отчетный период запланированных значений целевых показателей программы | 100% |
| Уровень финансирования за отчетный период мероприятий Программы от запланированных объемов | 100% |
| Степень выполнения мероприятий Программы | 100% |
| Оценка эффективности Программы в целом | 100% |

**4. Результаты использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы**

На реализацию муниципальной программы в 2019 году предусматривалось выделение средств из бюджета муниципального образования в размере 68 265 руб. Израсходовано 148 970 руб.

Средства использовались строго по целевому назначению.

Отчет о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы в 2019 году приведен в таблице № 3.

**Отчет**

# о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы в 2019 году

Таблица № 3

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Статус** | **Источники ресурсного обеспечения** | **Расходы по годам реализации** | | | |
| **План** | **Уточненный план** | **Кассовое исполнение** | **% исполнения** |
| Программа «Комплексная программа благоустройства территории Амосовского сельсовета Медвенского района Курской областина 2015 - 2019 годы» | **Всего** | 68 265 |  | 148 970 | 218 |
| **ФБ** |  |  |  |  |
| **ОБ** |  |  |  |  |
| **МБ** | 68 265 |  | 148 970 | 218 |
| **ВБИ** |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1: «Организация и содержание прочих объектов благоустройства» | **Всего** | 42 455 |  | 123 160 | 290 |
| **ФБ** |  |  |  |  |
| **ОБ** |  |  |  |  |
| **МБ** | 42 455 |  | 123 160 | 290 |
| **ВБИ** |  |  |  |  |
| Основное мероприятие  подпрограммы 1:  мероприятия по уборке и благоустройству территории поселения | **Всего** | 42 455 |  | 123 160 | 290 |
| **ФБ** |  |  |  |  |
| **ОБ** |  |  |  |  |
| **МБ** | 42 455 |  | 123 160 | 290 |
| **ВБИ** |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2: «Организация и содержание уличного освещения» | **Всего** | 25 810 |  | 25 810 | 100 |
| **ФБ** |  |  |  |  |
| **ОБ** |  |  |  |  |
| **МБ** | 25 810 |  | 25 810 | 100 |
| Основное мероприятие  подпрограммы 2:  обеспечение поселения сетями наружного освещения | **Всего** | 25 810 |  | 25 810 | 100 |
| **ФБ** |  |  |  |  |
| **ОБ** |  |  |  |  |
| **МБ** | 25 810 |  | 25 810 | 100 |
| **ВБИ** |  |  |  |  |

**5. Оценка эффективности реализации программы:**

Анализ реализации программы в 2019 году, показал, что бюджетная эффективность реализации Программы составила 218 процентов, программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы в целом достигнуты.

Мероприятия с учетом уточненных плановых назначений выполнены на 218%.