**О подготовке жилищно-коммунального хозяйства, объектов социально-культурной сферы Амосовского сельсовета Медвенского района к работе в осенне-зимний период 2023/2024 годов**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ МЕДВЕНСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ АМОСОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 10.05.2023 года                             № 38-па

**О подготовке жилищно-коммунального хозяйства, объектов социально-культурной сферы Амосовского сельсовета Медвенского района к работе в осенне-зимний период 2023/2024 годов**

В целях своевременной подготовки жилищно-коммунального хозяйства, объектов социально-культурной сферы Амосовского сельсовета Медвенского района к работе в осенне-зимний период 2023/2024 годов, Администрация Амосовского сельсовета Медвенского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить организационно-технические мероприятия, направленные на бесперебойное функционирование объектов социально-культурной сферы и жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2023/2024 годов согласно приложения к настоящему постановлению.

2. В соответствии с предоставленными полномочиями обеспечить своевременную подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства и объектов социально-культурной сферы к отопительному сезону.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Амосовского сельсовета

Медвенского района                                                                         Т.В. Иванова

Приложение

к постановлению Администрации

Амосовского сельсовета

Медвенского района

от 10.05.2023 № 38-па

**Организационно-технические мероприятия,**

**направленные на бесперебойное функционирование объектов социально-культурной сферы и жилищно-коммунального назначения в осенне-зимний период 2023/2024 годов по Амосовскому сельсовету Медвенского района.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **наименование мероприятий** | **кол-во** | **срок выполнения** | **исполнитель** | **потребность в финансовых средствах (тыс. руб.)** | **источник финансирования** |
| 1 | Комиссионное обследование объектов отраслей экономики | х | 3 квартал 2023г. | Администрация сельсовета |  |  |
| 2. | проверка, текущий ремонт и техническое обслуживание приспособлений для забора воды пожарными машинами на водопроводных башнях | 5 | 3 квартал 2023 г. | Администрация сельсовета | 1,0 | местный бюджет, иные источники |
| 3. | проверка и установка извещателей в домовладениях  многодетных семей, а также граждан, относящихся к категории «группа риска» | 10-15 | весь период | Администрация сельсовета | 9,0 | местный бюджет, иные источники |
|  | **ИТОГО** |  |  |  | **10,0** |  |